重庆市北碚区地质灾害防治“十四五”规划（2021～2025年）

重庆市北碚区规划和自然资源局

二〇二二年四月

重庆市北碚区地质灾害防治“十四五”规划

（2021年—2025年）

规划组织编制单位：重庆市北碚区规划和自然资源局

规划编制承担单位：重庆市二零八地质环境研究院有限公司

规划编制工作组

组    长：蔡  丹    陈克勋

成    员：谢世海    徐曙林

曾小宏    曾  杰

任  洺    李  玲

提交报告单位：重庆市二零八地质环境研究院有限公司

提交报告时间：二〇二二年四月

目  录

第一章  前    言	1

第二章  地质灾害现状及防治形势	4

第一节  地质灾害发育现状	4

第二节  “十三五”地质灾害防治成效	4

第三节  “十四五”期间面临的形势	9

第三章  指导思想、基本原则、主要目标	12

第一节  指导思想	12

第二节  基本原则	12

第三节  规划目标	14

第四章  地质灾害易发区和重点防治区	18

第一节  地质灾害易发程度分区	18

第二节  地质灾害危险性分区	19

第三节  地质灾害风险评价	19

第四节  地质灾害防治分区	20

第五章  地质灾害防治任务	21

第一节  调查评价	21

第二节  监测预警	22

第三节  综合治理工程	23

第四节  防治能力建设	24

第六章  经费估算及筹措	27

第一节 估算依据	27

第二节 规划方案工程量及经费估算	27

第三节 经费筹措	28

第七章  保障措施	30

第一节  加强法制建设，完善法规体系	30

第二节  加强组织领导，确保规划实施	30

第三节  健全监督管理体系，落实相关机制	30

第四节  制定相关政策，健全防治经费投入机制	31

第五节  依靠科技进步，提高地质灾害防治能力	32

第六节  广泛宣传地灾防治知识，提高全社会防灾减灾意识	32

附表：

附表1：北碚区地质灾害防治“十四五”规划地灾隐患点特征一览表

附表2：北碚区地质灾害防治“十四五”规划专业监测隐患点一览表

附表3：北碚区地质灾害防治“十四五”规划工程治理隐患点一览表

附表4：北碚区地质灾害防治“十四五”规划避险搬迁隐患点一览表

附图：

- 北碚区地质灾害防治“十四五”规划地灾隐患点分布图   1：50000

- 北碚区“十四五”规划地灾易发程度分区图           1：50000

- 北碚区“十四五”规划地灾危险性分区图             1：50000

- 北碚区“十四五”规划地灾防治分区图               1：50000

### 第一章  前    言

“十四五”时期是开启新时代全面建设社会主义现代化国家新征程、全面贯彻落实习近平生态文明思想、全面落实习近平总书记赋予重庆新定位、新使命的第一个五年，是北碚区坚定不移推动大生态、大旅游、大健康深度融合发展战略部署的第一个五年。北碚区是重庆主城都市区中心城区之一，生态环境本底优良，被誉为“嘉陵江畔的明珠”、重庆主城都市区“后花园”，嘉陵江穿城而过，缙云山绵亘于嘉陵江畔，是重庆主城都市区重要生态屏障，地质灾害防治又是保安全、保资源、促发展的关键环节和重要保障。

党的十八大以来，习近平总书记高度重视自然灾害防治工作多次作出重要指示，要求“坚持人民至上、生命至上，切实把确保人民生命安全放在第一位”，指出"提高自然灾害防治能力，是实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的必然要求，是关系人民群众生命财产安全和国家安全的大事，也是对我们党执政能力的重大考验",并将"坚持人与自然和谐共生"纳入新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略，指出"建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计"。

为深入落实习近平总书记对自然灾害防治工作的重要指示要求，健全我区地质灾害防治体系，进一步提升地质灾害防治能力，做好地质灾害防治工作，最大限度避免和减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，保障北碚区经济和社会的可持续发展，为北碚区十四五各项建设目标保驾护航，编制本规划。

本《规划》作为北碚区同级规划体系的重要组成部分，是“2021—2025年”全区地质灾害防治工作的指导性文件，为各街镇和相关职能部门组织、规划和实施地质灾害防治工作的主要依据。

规划编制依据：

（1）地质灾害防治条例（国务院令第394号）；

（2）《重庆市地质灾害防治条例》（重庆市人民代表大会常务委员会公告〔五届〕第91号）；

（3）《重庆市突发事件应对条例》（重庆市人民代表大会常务委员会公告〔2012〕9号）；

（4）《国务院关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的意见》（2016年12月19日发布）；

（5）《重庆市人民政府关于贯彻落实<国务院关于加强地质灾害防治工作决定>的实施意见》（渝府发〔2012〕53号）；

（6）《重庆市北碚区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（2021年3月）；

（7）《地质灾害风险调查评价技术要求（试行）》（FXPC/ZRZY B-01，2021年4月）；

（8）《重庆市北碚区地质灾害详细调查与风险评价报告》（四川省华地建设工程有限责任公司，2021年12月）；

（9）《重庆市规划和自然资源局关于印发<重庆市地质灾害防治“十四五”规划（2021—2025）>的通知》（渝规资〔2022〕55号）。

规划定位：切实加强北碚区地质灾害防治工作，将地质灾害防治工作纳入北碚区国民经济和社会发展计划，最大限度地避免和减少地质灾害造成的人员伤亡和经济损失，充分发挥地质灾害防治规划在经济社会发展、保护生态环境和维护人民群众生命财产安全的基础支撑作用。

规划对象：《重庆市地质灾害防治条例》所称地质灾害，包括因自然因素或人为活动引发的，危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的灾害。

规划范围：北碚区所辖地灾防治范围约690平方公里（不含水土、复兴等两江新区地灾防治管理区约65平方公里，渝国土房管[2017]110号）。

规划期限：规划基期为2020年，规划期限为2021—2025年。

### 第二章  地质灾害现状及防治形势

#### 第一节  地质灾害发育现状

北碚区总体具有复杂的自然地质环境，加上多年来区内城市化建设不断加剧的人类工程活动，从而形成区域内地质灾害点多面广，且地灾隐患随着新生突发及综合防治工作的推进呈动态变化特征。

截止2021年12月底，北碚区现有入库地质灾害隐患点206处：其中滑坡（含原不稳定斜坡、库岸）隐患点149处，危岩崩塌隐患点43处，地裂缝隐患点11处，泥石流隐患点3处。该206个地质灾害隐患点中，欠稳定性的隐患点17处，基本稳定的隐患点185处，稳定性好的隐患点4处。全区现状地质灾害隐患点危害对象包括居民、建筑、房屋、道路、厂矿、土地等，威胁人口共2409户8508人，威胁资产约8.93亿元。

#### 第二节  “十三五”地质灾害防治成效

北碚区“十三五”期间地质灾害防治规划工作内容包含地质灾害调排查、地质灾害汛期驻守、工程治理、避险搬迁、监测预警（包括群测群防与专业监测）、警示防范区建设、地质灾害信息系统建设与维护、地质灾害防治宣传与培训、地质灾害应急演练、地质灾害应急处置、地质灾害防治能力建设等。“十三五”以来，在区委区政府的统一领导下，在上级业务部门的指导下，通过规划和自然资源、财政、交通等部门的共同努力与协作，紧密结合北碚区经济社会发展规划的总体目标和要求，扎实有序推进“十三五”各项规划工作，北碚区严格执行地质灾害防治“四到位”和群测群防“八落实”,建立了适合本区实际情况的地质灾害群测群防“四重网格化”体系，成功实现规划期地质灾害“零伤亡”及重大财产损失，同时成功创建了全国地质灾害防治高标准“十有县”。“十三五”全区地质灾害防治工作完成了既定目标任务，取得较好成绩，主要体现在以下几个方面。

1、细化地质灾害调查评价工作

北碚区规划和自然资源局建立并完善了点、线、面结合的防灾减灾模式，突出抓好重点时期、重点区域地质灾害综合防治。加强地质环境调查评（估）价和保护，防止不当工程活动破坏地质环境和引发地质灾害。继续推进地质灾害避险搬迁、工程治理和专业监测。进一步健全了地质灾害防治“四重网格化”监测预警管理体系，完成了区地质灾害应急指挥中心建设，强化应急值守、灾情会商、信息报送、监测预警及应急处置等防灾制度，为科学、高效处置灾险情提供了有力保障。

对排查出的所有地质灾害隐患点全部落实群测群防员，开展地质灾害监测、排查、巡查等防治工作。落实街镇分管负责人、规划自然资源所和村社干部担任地质灾害防治片区负责人，负责本街镇辖区内地质灾害防治工作，管理、指导和监督群测群防监测人员做好巡查、排查和群测群防等各项工作。驻守地质单位每年派出不少于9名驻守地质队员从汛期开始前驻守17个街镇，指导、检查、监督所驻守街镇的地质灾害群测群防工作和地质灾害专业调查、核查、排查和应急处置工作。区地环站落实专门负责我区地质灾害群测群防、专业监测等工作，做好对群测群防员、片区负责人和驻守地质队员的监督管理。

进一步落实并细化了9名驻守地质队员汛期驻守、排查、应急抢险等工作职责，组织三个相关地质灾害技术支撑单位成立专家组，应对较重要的灾险情处置工作。严格按照市局要求，形成群专结合“汛前排查、汛中巡查，汛后核查”和日常“雨前排查、雨中巡查，雨后核查”工作机制，加强了旅游景区、学校、公路沿线、新建农房周边等重点区域专项排查，组织完成了天府采煤影响区地质环境调勘查工作，对排查出的地质灾害隐患及时纳入监管，并督促责任单位及时制定防范措施。强化重要地质灾害隐患点调勘查，组织实施了天府采煤沉陷区调勘察、澄江镇集镇地质灾害调勘查、7处高位地质灾害专项调查、7处重大地质灾害隐患点控制性勘查、42处废弃矿山调查、威胁长江航道地质灾害调查、北碚区矿山图斑调查等，基本完成了北碚区1:5万详细调查工作。

我区累计组织开展“三查”（汛前排查、汛期巡查和汛后核查）5000余点次，指导地质灾害防治工作开展。组织专项排查30余次，基本摸清道路周边、旅游景区、学校周边、城市建成区、工程建设项目周边、洪水淹没区等重点区域隐患情况和全区新增地质灾害、顺向坡及高切坡等隐患情况。组织开展销号调查360余点次，开展地质灾害销号工作5次，成功销号地质灾害隐患126处。

2、夯实地质灾害隐患监测预警工作

进一步强化地质灾害系统化管理，提高群测群防员的监测水平和效率，建立完善北碚区地质灾害防治网格化管理体系。区规划自然资源局、各街镇夯实地质灾害防治巡查排查、监测预警、专家驻守、应急处置、督查督办“五道防线”，进一步完善地质灾害防治群测群防员、片区负责人、驻守地质队员、区地环站“四重”网格化管理，明确“四重”网格员的防灾工作职责，加强对“四重”网格员的指导和监管。

加强对群测群防员的管理与督导，定期电话及网络定位抽查在岗在位情况，确保日常监测与信息上报工作的落实，每年上报率均为100%。加强专业监测，完成全区9处专业监测建设，推进了信息化专业监测工作。为加强信息化建设，高标准建设北碚区地质灾害应急指挥中心，形成了集预警预报、会商决策、综合协调与应急联动“四位一体”的地质灾害应急指挥系统。完成全区300多处地灾隐患点无人机航飞照片工作，结合专项调勘查项目的实施，完成了全区7处高位地灾和重大地灾点的三维建模，实现地灾隐患的可视化展示。

3、提高地质灾害应急处置工作

北碚区委、区政府坚持“人民至上、生命至上”工作理念，高度重视地灾防治工作，全面落实“属地管理”、“谁主管，谁负责”责任，进一步健全“党委政府领导、规划自然资源部门牵头、应急部门救援、地勘支撑、部门协作、基层组织、全民参与”的共同防治责任机制，全面落实并夯实了各级各部门防灾责任。

强化应急演练，组织区级相关部门开展地质灾害综合应急演练2次，对全区所有隐患点每年均开展一次单点简易避险演练，累计单点演练1400余次，有效提高了政府应急救援能力以及群众应急避险能力。强化灾险情处置，及时处置地质灾害突发险情报告150余起，安置人数430多人，无人员伤亡与重大财产损失。

根据北碚区现有资源，以地质灾害应急管理和应急救援处置为核心，“十三五”期间逐步完善适应于公共管理需要的地质灾害应急管理机构、应急平台、应急技术机构和应急救援队伍。

建立区级地质灾害应急指挥中心，各街镇应急管理机构。区政府加强落实区、街镇应急管理机构人员、装备配置和经费保障，区地质灾害应急管理机构配备地质灾害防治专业技术人员参与应急管理工作。

建立应急平台对本区域重点监测、防治的地质灾害信息进行接报处理、远程会商、应急处置，与市级相应平台实现互联互通。

聘请重庆市208地质队、136地质队、107地质队作为北碚区地质灾害防治技术支撑单位，并在汛期期间派出地质队员驻守各街镇，非汛期期间派出专家常驻为北碚区地质灾害防治工作提供服务。从市级单位专业技术人员中遴选聘任具有丰富地质灾害应急防治经验的专家，完善北碚区专家库。

成立区地质灾害应急救援队。由北碚区政府组织，区应急局牵头，并结合区规划自然资源局、技术支撑单位，公安、武警、水利、城乡建委、财政、民政、交通、消防等部门配合共同成立北碚区地质灾害应急救援队，承担区地质灾害受影响群众的应急救援及综合管理工作。

4、加强地质灾害防治知识宣传

开展地质灾害防治知识宣传教育，每年以“4.22世界地球日”、“5.12防灾减灾日”、“6.25全国土地日”、“7·28唐山大地震纪念日”、“安全生产月”等时段为契机，通过发放宣传资料、专家现场咨询、播放宣传视频等形式开展地质灾害防灾减灾救灾知识宣传，提升全民防灾减灾意识与自救互救能力。为加强群测群防监测预警工作，每年组织群测群防员进行一次集中培训，每年适时组织地质队员分片区或点对进行培训，不断提升群测群防员工作能力。

5、落实地质灾害综合治理

加强制度建设，修订《北碚区地质灾害防治避险搬迁项目管理办法》、《北碚区地质灾害治理工程项目管理办法》，进一步规范了北碚区地质灾害移民避险搬迁项目和工程治理项目的管理。加强移民避险搬迁，积极鼓励受威胁群众移民避险搬迁，降低地质灾害隐患点致灾风险。积极推进工程治理，对部分地质灾害点安排了专项资金进行了勘查、设计和治理，消除了地灾危害。通过这些调勘查全区地质灾害发育特征及分布规律，为进一步开展地质灾害防治工作奠定了基础。开展群专结合的地质灾害防治模式，加强了群测群防人员与驻守队员的沟通，取得了良好的群测群防效果。

积极争取从国家、市、区及其他方面多渠道筹集资金，增加治理投入。危及重要基础设施的隐患点积极申请国家、市级地质灾害防治专项资金进行治理。其中，重庆市北碚区城市地质灾害治理项目争取国家专项资金700余万元，澄江库岸、左家湾和螺蛳见库岸治理项目，争取三峡库区地质灾害防治专项资金约1850万元。

6、完善政策标准建设

北碚区及各街镇分级负责筹集和承担部分治理资金，区政府从区财政每年安排一定数量的资金作为地质灾害防治专项资金，街镇政府（办事处）也要安排相应专项资金，市级专项资金主要用于较大级地质灾害防治，经费做到专款专用。

充分运用市场机制，保障防治工作的有效运行。对自然因素造成的地质灾害，按属地管理分级负责的原则，主要由各级财政筹资，上级财政补贴；对不合理施工或其他人为因素所造成的地质灾害，除追究相关责任人的责任外，还要按“谁致灾谁治理，谁受益谁参与治理”的原则进行治理。

#### 第三节  “十四五”期间面临的形势

北碚区在地质灾害防治方面做了大量的工作，为减灾防灾做出了很大贡献。但新环境下地质灾害防治和地质环境保护工作需要面临新的形势，具体表现在以下几个方面：

1、地质灾害防治工作要求更高

习近平总书记作出重要指示：“坚持人民至上、生命至上，切实把确保人民生命安全放在第一位”。国家“十四五”规划纲要明确提出全面提高公共安全保障能力，提升洪涝灾害、森林草原火灾、地质灾害、地震等自然灾害防御工程标准，发展巨灾保险，提高防灾、减灾、抗灾、救灾能力。习近平总书记在中央财经委员会第三次会议上的讲话：“提高自然灾害防治能力，是实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的必然要求，是关系人民群众生命财产安全和国家安全的大事，也是对我们党执政能力的重大考验”。党的十九大将“坚持人与自然和谐共生”纳入新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略，指出“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”，具有划时代的意义。新时代的地质灾害防治工作努力践行“尊重自然、顺应自然、保护自然”的生态文明理念，从保障资源安全、生态文明、脱贫攻坚、乡村振兴、区域协调发展、新型城镇化建设等方面作出新的发展，为社会主义现代化强国建设提供地质安全保障。国家“十四五”规划纲要明确提出全面提高公共安全保障能力，原有工作理念已不能完全满足当前防灾形势要求。

2、地质灾害仍呈多发频发态势

北碚区地形地貌受华蓥山帚状褶皱地质构造控制，地质结构复杂，地质灾害点分布广泛。截止2021年底全区地质灾害隐患点206处，地灾数量在主城区中位于前列，涉及2409户8508人的生命财产安全受到威胁。地质灾害具有隐蔽性、突发性和破坏性，一旦发生，防范难度大，社会影响大，全区地质灾害防治任务艰巨。

诱发地质灾害的不利因素始终存在，降雨是诱发地质灾害的主要因素，结合近几年气象数据分析，北碚区强降雨等极端气候变化莫测且极端气候事件增多，集中、突发性强降雨天气使地质灾害具频发、突发、多发等特点，孕灾地质体单元及灾害点在每年特别是汛期均有不同程度的变化，部分隐患点一旦遇到降雨就可能存在着失稳的危险，未来一个较长的时期内地质灾害仍将呈多发态势。

随着城镇建设开发力度的加大，工程建设活动诱发的地质灾害时有发生。比如：镇街建设中深开挖、高填方边坡区域易形成滑坡、崩塌等地质灾害；历史遗留矿山高陡边坡可能出现局部失稳；中梁山、华蓥山道路隧道施工造成近地下水下降、漏失，地面塌陷等地质环境问题；农村房前屋后平场修坡等人类工程活动加剧地质灾害发育。总体防灾形势依然严峻。

因此应对全区进行孕灾地质单元划分和鉴别,建立预防性体系，需加强对孕灾区域建设项目审批管理，加大对各灾害点、风险区综合防治工作。

3、地质灾害防治工作仍有短板

地质灾害具有较强的隐蔽性、动态性、不确定性和突发性，受技术手段、方法和认知能力所限，难以提前识别，地质灾害隐患早期识别能力需进一步提高。现有地质灾害气象风险预警精度不高，运用先进设备监测地质灾害尚未全覆盖，设备稳定性不足，监测预警模型不成熟，地质灾害监测预警需进一步加强。我区山区道路沿线及农村不合理切坡建房存在的地质灾害隐患较为突出，大多缺乏有效治理，相关部门隐患防治力度需进一步加大。部分基层地质灾害防治机构技术力量薄弱、装备配置不足，部分“四重”网格员防灾责任意识不强，部分群众防灾减灾意识不高，基层能力建设需进一步加强。我区仍以地质灾害隐患点管控为主，运用新技术、新方法支撑地质灾害防治深度不够，对地质灾害风险区管控措施不多，地质灾害科技创新和管理创新需进一步提升。

### 第三章  指导思想、基本原则、主要目标

#### 第一节  指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚定不移贯彻新发展理念、构建新发展格局，深入贯彻习近平总书记视察重庆时关于防范重特大自然灾害的重要论述和在中央政治局第十九次集体学习时的重要讲话精神，以及中央财经委员会第三次会议精神，落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求。秉承“两个坚持、三个转变”防灾减灾新理念，牢固树立人民至上、生命至上理念，坚持属地管理、分级负责，以防为主、群专结合，避让优先、综合治理的原则。

紧密结合《重庆市地质灾害防治“十四五”规划》的总体目标和要求，以预防突发性地质灾害为重点，以专群结合监测为手段，采取预防与避让、治理相结合，最大限度地减少人员伤亡和经济损失，依靠科技，强化全社会参与，建立健全地质灾害调查评价体系、监测预警体系、防治体系和应急体系，全面提升北碚区应急避险、快速救援和应急处置能力。把地质灾害防治与社会经济发展紧密结合起来，推动北碚区大生态、大旅游、大健康深度融合发展战略部署，为系统谋划“十四五”时期全区生态环境保护工作，协同推动经济高质量发展和生态环境高水平保护，建设人与自然和谐共生的现代化提供坚实的地质安全保障。

#### 第二节  基本原则

1、人民至上、预防为主

地质灾害防治事关民生，责任重大，要始终坚持以人民为中心的发展思想，坚持人民至上、生命至上，把保护人民群众生命财产安全作为地质灾害防治的出发点和落脚点。坚持以防为主，防抗救相结合，从注重灾后救助向注重灾前预防转变，在地质灾害调查基础上，按照“预警到镇（街）、预案到村、责任到人、有效避险”的要求，提升健全群测群防、群专结合的监测预警体系，提高应急避险和快速救援处置能力，强化隐患调查排查，完善群测群防，推进人防、技防相结合，提高预警的准确性和时效性，增强全民防灾减灾意识，提升群众自救互救能力。充分发挥政府主导、各方参与、全社会防治，最大限度减轻和避免灾害造成的损失。

2、统筹规划、注重协调。

统筹地质灾害防治规划与国民经济发展规划、国土空间规划相互衔接、相互融合，统筹推进地质灾害防治与国土用途管制、生态修护相互促进，统筹推进地质灾害防治与各项建设活动相互结合、共同发展。按照“谁引发，谁治理”、“谁受益、谁参与的原则”，在区政府的领导下，在规划和自然资源、交通、水利、建设、教育、气象、市政、安监等相关部门的协调与配合下，按照职责范围分级分部门做好各自的地质灾害防治工作。区规划和自然资源主管部门充分发挥其对地质灾害防治工作的组织、协调、指导与监督的作用。综合考虑北碚区地质灾害的发育特点，全面规划，将地质灾害防治工作与功能区建设、环境保护、脱贫攻坚、新农村建设等密切结合，从实际出发，整合社会资源，充分调动各方参与防治的积极性，帮助山区群众脱险、脱贫，改善生存环境，实现人与自然的和谐。

3、避让优先、综合防治。

强化早发现、早避让，由被动防灾向主动防灾转变，由应急处置为主向调查评价和监测预警为主转变，结合生态脱贫攻坚，综合农村危房改造，有序推进避险移民搬迁，确保群众搬得出、留得住、能致富。加强地质灾害综合防治，坚持谁主管、谁负责，分级管理与属地管理相结合的原则，应急避险、避险搬迁和治理相结合，加快推进地质灾害工程治理，及时消除安全隐患，确保人民群众生命财产安全。北碚区地形起伏大，地质灾害范围广，防治工作必须统筹兼顾，全面规划，突出重点。重点抓好突发性地质灾害、地质灾害多发地区、重点工程区及重点时段的地质灾害防治工作以及已查明地质灾害隐患点的应急避险、治理与避险搬迁工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，保护人民的生命安全。

4、依法依规，科学减灾。

健全完善地质灾害防治法律法规体系和标准体系，建立区级部门地灾防治及应急处置规章制度，牢固树立法治理念，把法治思维运用到地质灾害防治工作中，坚持依法依规，提高防治工作的法治化和规范化水平。深化认识，深入研究，应用新理论、新思路总结研究地质灾害发生、发展、演变规律及成因机制；积极采用新理论、新技术、新方法防治地质灾害，在实践中建立适合北碚区地质灾害防治的科技创新体系和技术标准，实现地质灾害防治规范化、科学化。加强高新技术的推广与应用，提高防灾减灾能力、水平与实效。注重科技创新，强化基础研究，把握其发生变化规律，促进高新技术的应用和推广，科学防灾减灾，提高地质灾害防治工作技术水平。

5、动态管理、经济高效

在实施地质灾害调查评价、新增及销号、监测预警和治理工程过程中，适时检查评估防治工作成效，总结经验教训，发现问题及时调整工作部署，实施动态管理，争取防灾减灾效益的最大化。

#### 第三节  规划目标

1、总体目标

以全面提升防灾减灾救灾能力、最大限度避免和减少人员伤亡及财产损失为目标，到2025年，全面建立地质灾害调查评价、监测预警、综合治理、能力建设和科技创新综合防治体系，明显提升地质灾害隐患识别和风险防控能力，有效降低地质灾害风险，最大限度避免和减少人员伤亡及财产损失，地质灾害对经济社会和生态环境影响显著减轻，有力支撑我区重大发展战略实施和重大工程建设，为全区经济社会发展和构建北碚区山清水秀美丽之地提供地质安全保障。

按照统筹规划、突出重点、量力而行，分阶段实施的原则，逐步建立健全地质灾害防治管理体系，进一步完善群测群防监测预警预报系统，加强完善“四重网格化”管理体系建设，充分调动社会各方面的力量，加强地质灾害防治工作力度。在“十四五”期间确保北碚区城镇人群集中区重大地质灾害隐患点全部治理完善，城市建成区不遭受地质灾害危害；对地质灾害隐患点提高信息化管理效能，提高监测预警能力。在“十四五”期间全面排查隐患、彻底摸清情况、分类科学治理，重点解决北碚区地质灾害防治突出问题，基本消除地质灾害隐患。

2、“十四五”具体目标

紧紧围绕地质灾害调查监测、预警应急、综合治理、数字管理、创新平台和人才队伍等六个方面建设，强化关键环节补短板，有针对性地进行分类施策，整体提升地质灾害综合防治能力。通过“十四五”期间地质灾害防治的工作，有效预防和减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。

“十四五”具体指标如下：

（1）隐患识别取得新突破。通过综合遥感开展重点集镇和采煤沉陷区及交通干线等重点区域地质灾害隐患早期识别，完成全区地质灾害详细调查和风险评价工作，逐步开展重点区域和重要隐患点的调勘查工作，查明全区地质灾害风险底数，夯实防灾基础。

（2）综合治理实现新成效。实施“有重点、分层次、多手段”的综合防治，加强避险移民搬迁工作，提高地质灾害防御工程标准，基本完成威胁人口聚集区重大地质灾害隐患的工程治理，有效控制小型地质灾害威胁。

表3-1     北碚区地质灾害防治“十四五”规划主要指标表

| 序号 | 类型 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质灾害调查评价 | 地质灾害“三查”及销号排查 | 次 | 5 | 约束性指标 | 每年一次，覆盖全部隐患点 |
|  |  | 地质灾害专业排查 | 次 | 1 | 约束性指标 | 覆盖全区 |
|  |  | 地质灾害隐患综合 遥感识别与调查 | 次 | 5 | 预期性指标 | 全市统一调度实施 |
|  |  | 重点地质灾害隐患点 调勘查 | 处 | 18 | 约束性指标 | 含控制性勘查 |
|  |  | 农村居民房前屋后地质灾害风险调查 | 点次 | 1260 | 预期性指标 | 全市统一调度实施 |
| 2 | 地质灾害 监测预警 | 重大地灾点二三级专业监测运行 | 处 | 10 | 约束性 指标 | 二级、三级专业监测点运行维护 |
|  |  | 专群结合监测预警覆盖率 | % | 100 | 约束性指标 | 四级监测 |
| 3 | 地质灾害 综合防治 | 工程治理 | 处 | 18 | 约束性指标 | 国家级地灾防治、市级地灾防治、区级地灾防治、结合工程建设的综合防治 |
|  |  | 排危降险 | 处 | 10 | 预期性指标 | 新增地灾点排危除险 |
|  |  | 避险搬迁 | 处 | 20 | 预期性指标 | 结合城市建设工程活动销号搬迁 |
| 4 | 地质灾害 防治能力建设 | 技术支撑及汛期驻守 | 人·年 | 45 | 约束性指标 | 技术支撑单位3家，每年汛期安排驻守地质队员9名 |
|  |  | 地质灾害防治宣传培训 | 人·次 | 3000 | 预期性指标 |  |
|  |  | 减少受地质灾害威胁人数 | 人 | 2300 | 预期性指标 |  |
|  |  | 避险应急演练覆盖率 | % | 100 | 约束性指标 | 入库地灾点应急演练全覆盖 |

（3）监测预警迈上新台阶。提升地质灾害监测预警精度。夯实群专结合的“四重”网格化监测预警体系，实现智能化监测预警全覆盖，完善地质灾害监测预警模型，继续坚持地质灾害“三查”制度。创新管理，强化风险区管控，实现“点线面”一体化风险管控管理。

（4）基层能力得到新提升。加强基层机构专业技术能力建设，提升“四重”网格员防灾责任意识，加强各部门之间的相互协作，增加地质灾害应急、防灾演练和地质灾害气象预警工作。普及地灾演练及培训，提高公众识灾防灾意识和避险自救能力，推动形成全民防灾新格局。

（5）科技防灾取得新进展。加强新技术新方法在地质灾害防治工作中的应用，探索新技术新方法综合防治，地质灾害防治基础理论和应用技术研究得到加强，全区地质灾害防治科技支撑能力得到大幅度提高。

### 第四章  地质灾害易发区和重点防治区

北碚区地质灾害的发育与地形地貌、坡度、构造、岩组、斜坡结构和起伏度、人类工程活动、水系等因素密切相关，其中地形地貌和地质因素是决定地质灾害宏观空间分布的控制性因素，气象水文、人类工程活动是在具有相同地质环境条件下地质灾害发育的重要影响因素。

结合《重庆市北碚区地质灾害详细调查与风险评价报告》，充分利用3S技术，将北碚区划分为795处斜坡单元作为评价单元进行区域地质灾害易发性分区、危险性分区，然后在地质灾害危险性和承灾对象易预性定量评价基础上，对地质灾害进行风险评价。

#### 第一节  地质灾害易发程度分区

北碚区以795处斜坡为单元划分为高易发区、中易发区、低易发区、非易发区四个等级。按照斜坡单元分区简述如下：

高易发区(Ⅲ)：高易发斜坡为41处，总面积57559901m2，占总斜坡单元数的5.16%，占斜坡总面积的7.66%。主要分布在澄江-金刚碑国道沿线、天府中槽及外山顺向斜坡区、水土静观中梁山陡坡区、三圣东侧龙王洞陡坡聚居点和歇马、金刀峡局部，该区域地质环境复杂，现状地灾发育，属于地质灾害高易发区，区内发育地灾点58处。

中易发区(Ⅱ)：中易发斜坡为390处，总面积329788147m2，占总斜坡单元数的49.06%，占斜坡总面积的43.88%。主要分布在区内云雾山、缙云山、中梁山、龙王洞山脉陡倾斜坡区域和蔡家东部嘉陵江岸坡局部区域。该区域地质环境较复杂，现状地灾较发育，属于地质灾害中易发区，区内共发育地灾点124处。

低易发区(Ⅰ)区：低易发斜坡为360处，总面积362096537m2，占总斜坡单元数的45.28%，占斜坡总面积的48.18%。该区域主要分布在北碚区四大山脉之间相对平缓区域，总体地质环境条件相对简单，属于地质灾害低易发区，区内发育地灾点24处。

非易发区(O)区：非易发斜坡为4处，总面积2132923m2，占总斜坡单元数的0.5%，占斜坡总面积的0.28%。4处斜坡分别为龙凤桥街道2处，歇马街道2处，均为平缓地区，地质环境条件简单，不易发生地质灾害，区内无地灾点分布。

表4.1-1    北碚区斜坡单元地质灾害易发性综合评价统计表

| 项目 | 高易发区 | 中易发区 | 低易发区 | 非易发区 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地灾点数量（个） | 58 | 124 | 24 | 0 | 206 |
| 斜坡数量(个) | 41 | 390 | 360 | 4 | 795 |
| 数量百分比(%) | 5.16% | 49.06% | 45.28% | 0.50% | 100.00% |
| 斜坡面积（m2） | 57559901 | 329788146 | 362096536 | 2132923 | 751577506 |
| 面积百分比(%) | 7.66% | 43.88% | 48.18% | 0.28% | 100.00% |

#### 第二节  地质灾害危险性分区

在地质灾害易发性基础上，叠加降雨诱发因素结合地质灾害发育特征进行危险性分区，按照“技术要求”，地质灾害危险性等级划分为极高、高、中、低四个等级。北碚区以斜坡为单元划分为高危险区、中危险区、低危险区三个等级，无极高危险区。按照斜坡单元分区简述如下：

表4.2-1    北碚区斜坡单元地质灾害危险性综合评价统计表

| 项目 | 高危险性区块 | 中危险区块 | 低危险区块 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 斜坡数量(个) | 28 | 403 | 364 | 795 |
| 数量百分比(%) | 3.52% | 50.69% | 45.79% | 100.00% |
| 斜坡面积（m2） | 28861730 | 358486318 | 364229460 | 751577508 |
| 面积百分比(%) | 3.84% | 47.70% | 48.46% | 100.00% |

其中高危险斜坡为28处，总面积28861730m2，占总斜坡单元数的3.52%，占斜坡总面积的3.84%；中危险斜坡为403处，总面积358486318m2，占总斜坡单元数的50.69%，占斜坡总面积的47.70%；低危险斜坡为364处，总面积364229460m2，占总斜坡单元数的45.79%，占斜坡总面积的48.46%；无极高危险斜坡。

#### 第三节  地质灾害风险评价

根据建筑物类型、交通设施等的不同级别、人口密度等确定遭受灾害破坏和损失的容易程度，评价灾害易损性。在地质灾害的危险性和易损性评价结果基础上，进行叠加计算，确定区域地质灾害风险等级。地质灾害极风险等级可划分为极高风险区、高风险区、中风险区、低风险区四级。

北碚区中风险斜坡为158处，中风险区内人口为143135人，区内分布农村60宅基地面积7673022m2，城镇住宅面积为8456847m2，分布道路长度332062m，管线长度114946m，区内共发育滑坡、崩塌地质灾害188处，占全区地质灾害数的75.5%，共威胁2394户7373人。低风险斜坡为637处，低风险区内人口为497025人，区内分布农村宅基地面积19991103m2，城镇住宅面积为62441060m2，分布道路长度906449m，管线长度241959m，区内共发育滑坡、崩塌地质灾害61处，占全区地质灾害数的24.5%，其威胁528户1847人。

#### 第四节  地质灾害防治分区

结合地质灾害隐患点和地质灾害风险区的分布，本着“人民至上、生命至上”的理念，北碚区地质防治按斜坡单元进行分区，分别为重点防治区、次重点防治区和一般防治区三个级别。

重点防治区（A）：主要包括澄江-缙云-金刚碑片区、朝阳天生城建区、朝阳桥两岸桥隧集中区、水土河溪村临江区，共计24个斜坡单元，面积约为36km2，涉及人口75691人、农村宅基地979275m2,城镇居民用地4753598m2、道路长度90491m、管线长度30902m；

次重点防治区（B）：共计190个斜坡单元，面积为204.58km2，涉及人口148448人、道路长度329653m、管线长度101009m；

一般防治区（C）：共计581个斜坡单元，面积为510.99km2，涉及人口416021人、道路长度818377m、管线长度224996m。

各斜坡单元的地质灾害防治区划（风险管控）见表 4.4-1。

表4.4-1    北碚区斜坡单元地质灾害防治分区统计表

| 项目 | 重点防治区 | 次重点防治区 | 一般防治区 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 斜坡数量(个) | 24 | 190 | 581 | 795 |
| 数量百分比(%) | 3.02% | 23.90% | 73.08% | 100.00% |
| 斜坡面积（m2） | 36007964 | 204581288 | 510988256 | 751577508 |
| 面积百分比(%) | 4.79% | 27.22% | 67.99% | 100.00% |

### 第五章  地质灾害防治任务

根据近年来地质灾害防治工作的新形势、新要求，结合《重庆市地质灾害防治“十四五”规划》和《重庆市北碚区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，北碚区"十四五"规划期间地质灾害防治任务主要从地质灾害调查评价、地质灾害监测预警、地质灾害综合防治及地质灾害防治能力建设等四方面进行。

#### 第一节  调查评价

1、工作目标

夯实地质灾害基础调查，提升我区地质灾害隐患早期识别水平，实现全区地质灾害隐患和重点区综合遥感识别全覆盖。加深对重大地质灾害隐患和高风险区的认知，建成动态更新的全区地质灾害和风险区数据库，基本掌握我区地质灾害风险底数，为综合制订防灾减灾对策提供依据。

2、主要任务

（1）地质灾害排查

一是地灾驻守及开展地质灾害“三查”，镇（街）及相关部门每年开展地质灾害汛前排查、汛中巡查和汛后核查工作，规划自然资源部门组织驻守地质队协助开展工作，对排查发现的地质灾害隐患点，及时纳入地质灾害防治体系；二是区规划自然资源局组织技术支撑单位开展一次全区地质灾害专业排查工作，对排查的地质灾害隐患点分类提出处置建议，动态更新地质灾害数据库。每年汛期结束后进行地灾隐患点销号核查，对符合要求的地灾点进行销号。

（2）地质灾害隐患综合遥感识别与调查

运用激光雷达、干涉合成孔径雷达、光学遥感等多种遥感对地观测技术，每年开展覆盖全区的地质灾害隐患和高风险斜坡综合遥感识别与调查，进一步提高地质灾害隐患早期识别能力。

（3）地质灾害风险普查

按照重庆市及区自然灾害综合风险普查工作的统一部署全排，全面完成全区1:5万地质灾害详查及风险普查，对地质灾害中、低风险区农村房屋周边开展地质灾害风险调查，确定地质灾害隐患点及区域风险等级，针对性提出地质灾害风险防控措施。为规划建设、重大基础设施建设、减灾防灾、村规民约等提供专业支撑，为综合制订防灾减灾对策提供依据。

（5）地质灾害专项调勘查工作

对全区14处重要地灾点进行专项勘查工作，对全区4处重点地质灾害点开展1：500控制性勘查，查明地质灾害基本特征，为后续工程治理提供依据。

表5.1    “十四五”地质灾害调查评价工作部署

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地质灾害排查 | 每年地质灾害“三查”、集中开展全区地质灾害排查一次、汛后进行销号核查 |
| 3 | 地质灾害隐患综合遥感识别与调查 | 运用激光雷达、干涉合成孔径雷达、光学遥感等多种对地观测技术，每年开展覆盖全区的地质灾害隐患综合遥感识别与调查 |
| 4 | 地质灾害风险普查 | 对全区中、低风险区农村居民房前屋后开展地质灾害风险调查评价 |
| 5 | 地质灾害专项调勘查 | 对14处重要地灾点进行专项地灾勘查工作 对4处重点地质灾害点开展1：500控制性勘查 |

#### 第二节  监测预警

1、工作目标

进一步完善加强我区“四重网格”化监测预警体系，加强技防，完善新型高效的群专结合监测预警网络建设，提高自动化智能化监测预警的覆盖面和精准度，提升我区地质灾害监测预警能力和水平。

2、主要任务

（1）全面完成专群结合智能化监测预警建设

全面完成全区所有已查明的地质灾害隐患专群结合智能化监测预警；推专群结合GNSS监测仪器应用，实现同步监测预警。对新生突发地灾点（预计10处）按照专群结合标准进行应急监测。

（2）重大地灾点专业监测预警

“十四五”规划期间，已经建设完成的9处重大地灾点三级专业监测预警地灾点继续实施专业监测，同时将飞蛾山危岩专业监测预警工作纳入重点监测项目，监测预警级别为二级。

表5.2      “十四五”地质灾害监测预警工作部署

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 专群结合智能化监测预警设施建设工程 | 对全区未监测的197处地质灾害点及预计10处新增点开展地质灾害专群结合智能化监测预警建设及运行 |
| 2 | 重大地灾二三级专业监测 | 继续10处地灾二、三级专业监测 |

#### 第三节  综合治理工程

1、工作目标

纳入治理规划的主要为区县当前急需治理的稳定性差的地质灾害，但并不是区县全部的不稳定地质灾害均采取治理措施，对稳定差的地灾又根据其危险性、治理的技术可行性以及经济合理性等因素综合确定是否列入治理规划。按照应搬尽搬的原则，加大地质灾害避险搬迁工作力度和资金投入，以消除地质灾害隐患威胁、减少受威胁人口、显著降低地质灾害风险为出发点，优先搬迁，地质灾害隐患分类治理，保障人民群众生命安全。

2、主要任务

（1）对危险性大、治理难度大且具备避险搬迁条件的地质灾害隐患点优先避险搬迁，彻底避开地质灾害威胁。同时结合高山区人口转移、工程建设和乡村振兴等对地质灾害高风险区群众，适时开展避险搬迁，要研究制定政策，鼓励受威胁群众搬迁。“结合镇（街）上报的避险搬迁需求和区地质灾害专项防治资金投入情况，十四五”期间，规划实施搬迁项目20处，预计避险搬迁430人，新生突发灾险情隐患点预计避险搬迁50人。具体应根据规划期内地质灾害变化情况进行动态调整。

（2）选择威胁人口多、财产大、稳定性较差、风险等级高、不宜避险搬迁的地质灾害隐患点开展工程治理，同时对威胁重要设施的地质灾害隐患点开展集中治理。“十四五”期间，规划部署18处原有地质灾害综合治理、预计对10处新生地质灾害排危除险，根据突发地质灾害灾险情和实际需要，及时开展应急抢险项目处置。

（3）开展重大地质灾害治理工程运行效果评价，对受损或安全储备不足的及时采取加固、维修、修缮等措施进行维护，提高地质灾害防御工程标准，确保防治工程安全运行。预计开展2处已建地质灾害治理工程运行效果评价（预期性指标）。

表5.3    “十四五”地质灾害综合治理工作部署

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地质灾害避险搬迁 | ①完成受地灾点威胁群众约430人的避险搬迁 ②预计新生突发隐患点约50人的避险搬迁 |
| 2 | 中小地质灾害工程治理 | 原有18处工程治理、新生10处地灾排危除险 |
| 3 | 已建地质灾害治理工程运行效果评价与维修 | 开展已建治理工程运行效果评价，预期对2处受损或防治能力降低的地质灾害治理工程实施维修 |

#### 第四节  防治能力建设

1、工作目标

以夯实防灾基础，提升防灾能力为重点，充分应用新技术新方法，提升风险防控能力。进一步加强“四重”网格员、技术支撑队伍和各级地质防治机构能力建设，推进地质灾害防治技术装备现代化和专用设备配置，提升我区防灾能力和水平。通过强化宣传培训、避险演练等工作，增加全民减灾防灾意识和应对地质灾害灾险情能力。

2、主要任务

（1）地质灾害防治技术支撑单位及汛期驻守

充分利用好地质灾害防治技术支撑单位，要求技术支撑单位每年派驻9名地质队员在汛期驻守我区，非汛期进行技术支撑工作，协助指导开展地质灾害防治工作。在发生突发性地质灾害时，可按照应急处置程序可直接委托技术支撑单位立即开展应急调查、勘查、设计等技术工作。

（2）地质灾害防治宣传培训

加强地质灾害防治宣传培训，编写通俗易懂的宣传口号、生动形象的宣传画册和宣传短片，让更多的民众了解掌握更丰富、更实用的地质灾害防治知识。让地质灾害防灾减灾科普宣传大众化、普及化，组织专家和驻守地质队员深入实地，多层次广泛宣传地质灾害防灾减灾知识和农房建设要点，引导山区农村居民科学选址、安全建房，提高农村居民减灾防灾的意识和自身保护应对地质灾害灾险情能力。

结合地质灾害日常巡查、监测工作、应急演练等对威胁区居民进行小范围宣讲、发放避险明白卡进行防灾避灾知识教育。群测群防监测人员、片区负责人等监测管理人员每年汛期集中培训1次，将地质灾害监测预警的新知识、新要求传递给他们。对街镇社区相关管理人员进行防灾避灾行动的能力进行培训。

（3）地质灾害应急演练

加强地质灾害应急演练工作，提高人民群众面对地质灾害发生时的防灾、避灾、减灾的能力，最大限度地保证人民生命财产安全。每个地质灾害隐患点每年至少组织开展1次简易避险演练，适时组织相关部门开展区级地质灾害综合防灾演练。演练工作需在汛期来临之前完成，确保人民群众及相关管理人员有应对地质灾害的能力储备。

表5.4     “十四五”地质灾害防治能力建设工作部署

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地灾灾害汛期驻守 | 每年派驻9名地质队员在汛期驻守我区，非汛期进行技术支撑工作，协助指导开展地质灾害防治工作 |
| 2 | 队伍能力建设 | 提升“四重”网格员队伍建设、技术支撑队伍能力提升、加强地质灾害防治机构队伍建设和地灾专业设备配置 |
| 3 | 地质灾害防治宣传培训和演练 | 制作地质灾害防治科普作品，对广大群众开展地质灾害防治知识、识灾避险等进行宣传和培训，开展地质灾害隐患点避险演练 |

（4）加强队伍能力建设

一是加强“四重”网格员建设，为“四重”网格员配备满足新时代要求的地质灾害防治设备和开展地质灾害防治知识培训；二是技术支撑队伍建设，对专业队伍及专家实行动态管理，加强业务培训。为3支地质灾害防治技术支撑队伍配备排查调查、监测预警、应急处置等野外工作专业设备；三是各级地质灾害防治机构制定优秀人才建设体系，注重人才培养，同时积极引进高水平地质灾害防治专业人才加入地质灾害防治岗位。

### 第六章  经费估算及筹措

#### 第一节 估算依据

防治经费估算依据：按2021年静态物价水平进行估算，随时间延续，物价水平波动，具体费用可能变化，以工程实施当年计算为准。费用估算依据原国土资源部、自然资源部、财政部有关项目管理的相关要求执行：

1.《特大型地质灾害防治资金管理办法》（财资环〔2019〕44号）；

2.重庆市国土房管局重庆市财政局关于印发《重庆市市级地质灾害防治项目及资金管理办法》的通知（渝国土房管〔2017〕1080号）；

3.《中国地质调查局关于地质矿产调查评价项目预算编制和审查要求（试行）的通知》（中地调函〔2010〕88号文）；

4.《地质调查项目预算标准（2010年试用）》（中国地质调查局）；

5.《工程勘察与设计收费标准》（2002年修订本）；

6.重庆市已有类似地质灾害防治项目实施情况。

#### 第二节 规划方案工程量及经费估算

重庆市北碚区“十四五”期间地质灾害防治规划经费估算要包括：地质灾害调查评价、地质灾害监测预警、地质灾害综合防治、地质灾害防治能力建设等四个方面工作。经估算，“十四五”期间，重庆市北碚区地质灾害防治总经费约8145.90万元（表6.1），预计区级财政投入2767.40万元，申请上级财政5378.5万元。

表6.1   北碚区“十四五”规划地质灾害防治经费估算

| 序号 | 项目类型 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 估算单价 | 区级财政（万元） | 上级财政（万元） | 估算合价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质灾害调查评价 | 1.1 地质灾害“三查” | 次 | 5 | 5万/年 | 25.0 |  | 25.0 |
|  |  | 1.2 地质灾害专业排查 | 次 | 1 | 20万/次 | 20.0 |  | 20.0 |
|  |  | 1.3 农村居民房前屋后地质灾害风险调查 | 点次 | 1260 | 0.1万/点次 |  | 126.0 | 126.0 |
|  |  | 1.4 地质灾害隐患综合遥感识别与调查 | 次 | 5 | 10万/年 |  | 50.0 | 50.0 |
|  |  | 1.5 重点地质灾害调勘查（1：500） | 处 | 14 | 详见附表3 | 134.0 | 140.0 | 274.0 |
|  |  | 1.6 4处隐患点控制性勘查 | 处 | 4 | 详见附表3 |  | 100.0 | 100.0 |
|  |  | 1.7 地灾隐患点销号核查 | 次 | 5 | 1万/次 | 5.0 |  | 5.0 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 184.0 | 416.0 | 600.0 |
| 2 | 地质灾害监测预警 | 2.1 专群结合GNSS监测设备建设 | 处 | 192 | 预计新增10处，3万/处 |  | 576.0 | 576.0 |
|  |  | 2.2 专群结合GNSS监测设备运行 | 处 | 207 | 0.35万/处 |  | 72.5 | 72.5 |
|  |  | 2.3 10处重大地灾点二三级专业监测运行 | 年 | 5 | 87万/年 | 435.0 |  | 435.0 |
|  |  | 2.4 群测群防监测 | 处 | 206 | 1.5万元／处 |  | 309.0 | 309.0 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 435.0 | 957.5 | 1392.5 |
| 3 | 地质灾害综合治理 | 3.1 地质灾害工程治理 | 处 | 18 | 详见附表3，调勘查费独立计 | 1871.0 | 2900.0 | 4771.0 |
|  |  | 3.2 简易地灾隐患排危除险 | 处 | 10 | 10万元／处 | 100.0 |  | 100.0 |
|  |  | 3.3 已有地灾点避险移民搬迁430人 | 人 | 430 | 1.5万元／人 |  | 645.0 | 645.0 |
|  |  | 3.4 新生地灾点避险移民搬迁50人 | 人 | 50 | 1.5万元／人 | 75.0 |  | 75.0 |
|  |  | 3.5 已建地质灾害治理工程运行效果评价与维修 | 处 | 2 | 10万元／处 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 1986.0 | 3555.0 | 5541.0 |
| 4 | 地质灾害防治能力建设 | 4.1 地质队员驻守工作 | 年 | 5 | 90万元/年 |  | 450.0 | 450.0 |
|  |  | 4.2 宣传培训 | 年 | 5 | 2万元/年 | 10.0 |  | 10.0 |
|  |  | 4.3 避险演练 | 点 | 206 | 800元／点次 | 82.4 |  | 82.4 |
|  |  | 小计 |  |  |  | 92.4 | 450.0 | 542.4 |
| 总费用 |  |  |  |  |  | 2767.4 | 5378.5 | 8145.9 |

#### 第三节 经费筹措

地质灾害防治是一项公益性事业，其防治经费主要来源于国家、市级财政、区财政专项投入、社会赞助、有关专项资金等，要积极鼓励社会赞助，多渠道筹措地质灾害防治经费。北碚区地质灾害防治难度较大、需要投入的资金量大、资金缺口大，可以通过以下渠道筹集经费：

1、特大型地质灾害工程治理主要通过申请中央财政资金支持。

2、专项地质灾害排查调查、监测预警建设、大型及以上地质灾害工程治理、避险移民搬迁补助、群测群防和驻守地质工作补贴、科普宣传可申请市级财政资金支持。

3、年度地质灾害排查巡查、中小地质灾害工程治理、监测预警运行维护、“四重”网格员工作补助、移民避险搬迁、科普宣传和避险演练主要来源于区级财政资金。

4、根据“谁受益，谁治理”、“谁诱发，谁治理”的原则，与城市建设相结合的工程治理项目，以及威胁高速公路、旅游景区、基础设施等地质灾害隐患的工程治理主要由责任单位自筹资金。

### 第七章  保障措施

#### 第一节  加强法制建设，完善法规体系

以国家现有法律、法规为依据，加强法制建设，完善北碚区地质灾害防治法规体系。进一步完善与《重庆市地质灾害防治条例》相配套的地质灾害防治监督管理办法、地质灾害防治工作手册、地质灾害应急工作程序、矿山地质环境保护办法等规章制度，完善地质灾害责任认定、地质灾害应急预案、地质灾害危险性评估、监测预警和应急处置标准等规章制度与标准规范，推进地质灾害防治法制化、规范化建设。

#### 第二节  加强组织领导，确保规划实施

地质灾害防治是政府的重要职责之一，各级人民政府应根据本行政区地质灾害的特点和社会经济发展需要，制定切实可行的实施规划保证措施。要严格贯彻执行《地质灾害防治条例》（国务院令第394号）、《重庆市地质灾害防治条例》和《重庆市人民政府贯彻落实国务院关于加强地质灾害防治工作决定的实施意见》（渝府发〔2012〕53号），加强组织领导、健全地质灾害防治工作指挥机构、建立和完善领导责任制，确保规划实施。

全区各级、各部门要切实加强本地区、本行业地质灾害防治工作的组织领导。实行镇（街）、区级部门“党政同责”、“一岗双责”、“谁主管谁负责”等管理制度，建立镇（街）、村组负责制，将地质灾害防治机构、人员、资金、制度、措施等落实情况纳入政府年终考核重要内容，继续强化“四重网格化”管理，实行一票否决，督促检查防灾责任落实情况。

#### 第三节  健全监督管理体系，落实相关机制

依据国家相关标准、规范和有关文件要求，严格执行地质灾害防治管理以及地质灾害调查、评估、地质灾害预报预警、地质灾害防治工程勘查、设计、施工、验收等相关技术要求，实现地质灾害防治技术工作规范化。

严格执行地质灾害防治目标责任制度，地质灾害防治“三同时”制度和地质灾害挂牌督办防治制度以及汛期地质灾害预报预警制度、灾情巡查制度、值班制度和灾情速报制度。根据实际情况，适时应修编地质灾害防灾预案，由区级人民政府审批后，负责组织实施。

进一步建立激励机制和惩罚机制，对在群测群防监测预报工作中，作出突出贡献、避免重大损失的立功人员，应给予重奖，对玩忽职守、避灾不力，造成严重后果的人员，要给予重罚。

#### 第四节  制定相关政策，健全防治经费投入机制

1. 区及镇（街）分级负责筹集和承担治理资金，区政府从区财政按规定安排资金作为地质灾害防治专项资金，镇（街）也要安排相应专项资金，争取的市级专项资金要用于市级地质灾害防治，经费做到专款专用。

2. 北碚区地质灾害面广，其防治应积极争取从国家、市及其他方面多渠道筹集资金，增加治理投入。危及重要基础设施的积极申请国家、市地质灾害防治专项资金进行治理。

3. 地质灾害的防治应充分运用市场机制，保障防治工作的有效运行。对自然因素造成的地质灾害，按属地管理分级负责的原则，主要由各级财政筹资，上级财政补贴；对不合理施工或其他人为因素所造成的地质灾害，除追究相关责任人的责任外，还要按“谁致灾谁治理，谁受益谁参与治理”的原则进行治理。

4. 地质灾害防治是一项复杂的系统工程，投资需求巨大，对规划项目应按轻重缓急，分期分批组织实施。优先安排重点防治区调查评价、监测预警体系、应急搬迁及应急体系建设资金，优先安排保障重要保护对象安全的工程治理项目资金，逐步开展地质灾害危害严重、治理难度大的地质灾害隐患点人员搬迁。

#### 第五节  依靠科技进步，提高地质灾害防治能力

充分利用现代科学技术方法和手段，积极推广新理论、新技术、新方法，提高地质灾害综合防治能力和地质灾害综合勘查、评价及监测预报水平，提升灾害信息采集与快速处理能力和应急能力，健全地质灾害防治信息系统和信息共享机制。加强在职人员的技术培训，不断进行知识更新，提高队伍的整体素质和地质灾害防治的综合能力。

#### 第六节  广泛宣传地灾防治知识，提高全社会防灾减灾意识

通过多种形式、多种途径，加强地质灾害减灾防灾宣传教育，普及基层地质灾害防治知识，提高政府、部门、单位和民众的防灾减灾意识，使地质灾害防治成为全社会的自觉行动，进一步增强全社会抵御地质灾害的能力。要重点做好地质灾害高易发区及地质灾害隐患点群众的防灾知识宣传工作，加强镇（街）地质灾害防治管理工作人员业务知识培训，提高基层管理人员地质灾害防治水平。要积极开展地质灾害防灾减灾演练，提高地质灾害易发区人民群众自防自救能力。